[image: image1.png]


[image: image2.png]Alina





	Протокол статус-митинга 


	Повестка статус-митинга:
1. Описание бизнес-процессов;
2. Использование контрольно-кассовых машин;
3. Политика ценообразования;

4. Отчетная система “Alina Electronic”;

5. Использование процедуры N1;

6. Серверная архитектура.
	Дата и время:

23.05.2011
16:00 (Киш.)
	Руководитель проекта со стороны

“Unisim-Soft”:

Тухарь П.


	
	Длительность статус-митинга:
2 часа 
	Руководитель проекта со стороны

“Alina Electronic”, “Bomba”:

Волков Д.

	Версия:

1
	Статус:

Не согласован
	Подготовил:

Зозуля И.И.

	
	

	На статус-митинге присутсвовали:
Со стороны “Unisim-Soft”: 


Тухарь П.В., Кичук А.Н., Зозуля И.И.


Со стороны “Alina Electronic”, “Bomba »:
Волков Д., Мурза Л.В..


	1. По вопросу «Описание бизнес-процессов»:

Принять к сведению:
1.1. Заказчик проинформировал Исполнителя о том, что внутри рабочей группы со стороны Заказчика проводилась экспертиза и стандартизация бизнес-процессов продаж товаров в сети “Alina Electronic” и перемещения товаров между торговыми точками и складами;
1.2. Заказчик поставил в известность Исполнителя о том, что процесс подписания документов по бизнес-процессам руководством “Alina Electronic”-“Bomba” завершен и данные документы будут предоставлен Исполнителю для ознакомления в электронном виде;
1.3. В ходе обсуждения сторонами было выявлено, что после проведенного Заказчиком анализа предъявлено большое количество требований к системе, которые невозможно воплотить на практике;
Принятые решения:

1.4. Заказчику предоставить Исполнителю описание бизнес-процессов согласованных и подписанных руководством в электронном виде, в срок не позднее 25.05.2011:
Ответственный:  Волков Д.

2. По вопросу: «Использование контрольно-кассовых машин»
Принять к сведению:
2.1. Исполнитель уведомил Заказчика, что необходимо проведение рабочего совещания для обсуждения использования контрольно-кассовых машин;
2.2. Заказчик проинформировал Исполнителя о том, что схемы используемые “Alina Electronic” и “Bomba” остаются в работе на неопределенный период, но возможно создание третей альтернативной схемы;
2.3. Исполнитель отметил, что в случае использования “Alina Electronic” и “Bomba” своих схем, обсуждение данного вопроса не имеет смысла, и будет возобновлено в случае жесткой необходимости перехода на третью схему;
3. По вопросу «Политика ценообразования»:

Принять к сведению:
3.1. Заказчик проинформировал Исполнителя о том, что подготовлен документ, детально описывающий политику ценообразования, который будет предоставлен Исполнителю на ознакомление;
3.2. Заказчик отметил, что цена продажи товара, а также себестоимость товара определяются как в молдавских леях (MDL), так и в долларах США (USD);

Принятые решения:

3.3. Заказчику предоставить Исполнителю согласованную политику ценообразования, в срок не позднее 27.05.2011:
Ответственный:  Волков Д., Мурза Л.В.

4. По вопросу «Отчетная система “Alina Electronic”»:
Принятые решения:
4.1. Заказчику предоставить Исполнителю примеры наиболее часто используемых отчетов на предприятии “Alina Electronic”, в срок не позднее 27.05.2011:
Ответственный:  Волков Д.
5. По вопросу «Использование процедуры N1»:
Принять к сведению:
5.1. Заказчик проинформировал Исполнителя о трех методах проведения процедуры N1 на предприятии “Alina Electronic”;
5.2. Заказчик поставил в известность Исполнителя о том, что процедура N1 на предприятии “Alina Electronic” проводится 1 раз в месяц;
6. По вопросу «Серверная архитектура»:

Принять к сведению:
6.1. Заказчик выразил пожелание, чтоб помимо использования основного сервера, который отражал бы реальный учет и финансовый учет, использовать и терминал, на который будет поставлена база данных и который будет отражать только финансовый учет. Данные в свою очередь с помощью репликации будут распределяться между двумя серверами;
6.2. Исполнитель проинформировал Заказчика, о том, что рассмотрит его (Заказчика) пожелание и проинформирует его о принятом решении.
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