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	Протокол статус-митинга 


	Повестка статус-митинга:
1. Обсуждение текущих дел по проекту.

	Дата и время:

22.07.2011
15:00 (Киш.)
	Руководитель проекта со стороны

“Unisim-Soft”:

Тухарь П.


	
	Длительность статус-митинга:
1 час 40 мин 
	Руководитель проекта со стороны

“Alina Electronic”, “Bomba”:

Волков Д.

	Номер:

7
	Версия:

1

	Статус:

Не согласован
	Подготовил:

Зозуля И.И.


	
	

	На статус-митинге присутсвовали:
Со стороны “Unisim-Soft”: 


Тухарь П., Кичук А., Зозуля И.


Со стороны “Alina Electronic”, “Bomba”:
Волков Д., Мурза Л.


	1. По вопросу «Обсуждение текущих дел по проекту»:
Принять к сведению:
1.1. Заказчик представил Исполнителю обновленный документ «Описание функциональности системы», в который были внесении поправки и дополнения к предыдущей версии документа;
1.2. Заказчик отметил тот факт, что в документе «Описание функциональности системы» отсутствуют требования по бухгалтерскому учету, так как на данный момент бухгалтера заняты и не могут предоставить данные требования;

1.3. Исполнитель отметил тот факт, что необходимо детальное описание всех требований к системе, так как в данном документе они только перечислены без детального описания;
1.4. Исполнитель и Заказчики пришли к выводу, что необходимо более детально обсудить процедуру №1, поскольку на данный момент она в «Alina Electronic» отлична от той, которая в «Bomba»;
1.5. Заказчик отметил то факт, что необходимо определить точную процедуру мотивации персонала компании. Заказчик поставил в известность о том, что система мотивации персонала должна быть привязана к валовому обороту, т.е. учитывать сумму продаж не только по розничным ценам, но и по себестоимости товара;
1.6. В функциональные возможности системы внесены Заказчиком также пункты: Штатное расписание с делением на официальное и реальное; Табель учета рабочего времени; Формирование зарплат; Учет отпусков; Учет неоформленного персонала и т.д.;
1.7. Заказчик отметил, что в требованиях к системе есть такое понятие как «Автозадачи», которые представляют собой процедуры, которые выполняются по расписанию; 

1.8. Волков Д. отметил тот факт, что компания «Alina Electronic» каждый 3 года проводит процедуру закрытия старого предприятия, и открывает новое. Испонлитель в свою очередь предложил провести процедуру закрытия компаний «Alina Electronic» и «Bomba» одновременно и затем их одновременно открыть, так как данная процедура упростила ввод новой системы;
1.9. Заказчик отметил, что в скором будущем планируется открытие Интернет-магазина, поэтому данное требование необходимо учитывать при создании новой системы;

1.10. Заказчик проинформировал Исполнителя о том, что в новой системе необходимо учесть анализ промо-акций, согласно которому необходимо высчитывать эффективность акций в мгазинах;
1.11. Исполнить дал рекомендации Заказчику по проведению собрания внутри компании «Alina Electronic-Bomba» для точного определения необходимых функциональных возможностей системы и подписать документ данного совещания;
Принятые решения:

1.12. Заказчику подписать у всех заинтересованный лиц документ «Описание функциональности системы» и предоставить его Исполнителю:
Ответственный: Волков Д.                                                      Выполнено
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