ПРОТОКОЛ
планерного совещания от 9.12.2010

Присутствовали:


ГП АК “Air Moldova”



финансовый директор
 
М. Малека

ООО “Unisim(Soft”








П. Тухарь












В. Мустяца

Цель встречи:

Обсуждение результатов предпроектного обследования.
Обсуждаемые вопросы: 

1. Отчёт по результатам предпроектного обследования.
2. График работ по внедрению КИС “Universal Accounting”.

Результаты обсуждения и решения:
	№
	Вопрос
	Результат обсуждения
	Решения

	1.
	Отчёт по результатам предпроектного обследования
	1. По техническим причинам отчёт об обследовании рассмотрен стороной заказчика впервые.

2. Отчёт передан стороне заказчика посредством съёмного носителя.

3. Даны пояснения и общее описание каждого раздела отчёта.
	1. Сторона заказчика обязалась проанализировать отчёт в кратчайшие сроки:

а) ознакомить с отчётом всех заинтересованных лиц со стороны заказчика;

б) сформировать перечень замечаний и уточнений по каждому разделу отчёта.

2. Сторона поставщика обязалась провести дополнительные встречи со всеми заинтересованными лицами стороны заказчика для проведения консультаций по результатам обследования.
3. Сторона поставщика обязалась скорректировать отчёт с учётом всех замечаний со стороны заказчика.

	2.
	График работ по внедрению КИС “Universal Accounting”
	1. Совместно рассмотрены этапы проекта с общим объяснением их составляющих.

2. Уточнены ориентиры интеграции со смежными системами.
	Провести дополнительный анализ автоматизированного учёта полётной  информации в лётном департаменте для принятия решения о целесообразности интеграции с системой “ContAir”.


Протокол  вёл: В. Мустяца.
Длительность встречи: 15:10 ( 16:40.
Место: ГП АК “Air Moldova”. Финансовый департамент.
Следующая встреча запланирована на:  10.12.2010.

Ответственный исполнитель:  





        Заказчик:

Директор ООО “Unisim-Soft”




  Финансовый директор ГП АК “Air Moldova”
Тухарь П. __________________




  Малека М. _________________
