ПРОТОКОЛ

планерного совещания от 10.11.2010

Присутствовали:


ГП АК “Air Moldova”

финансовый директор



М. Малека






главный бухгалтер

 

С. Гайда







глава IT–департамента


В. Бурковский






программист ОБУ



Ю. Бондарь






экономист ОБУ



С. Тобенко







экономист ОБУ



А. Катериничь







инженер–технолог ОВР


Я. Сапожков

















ООО “Unisim(Soft”








В. Мустяца
Цель встречи:


Продолжение процесса предпроектного обследования: интервьюирование сотрудников, решение технических и организационных вопросов.
Обсуждаемые вопросы:


1. Выгрузка данных из системы «1С: Бухгалтерия».


2. Выгрузка данных из ПК “ASIA_Next”.

3. Модули ПК “ASIA_Next”, используемые в отделе взаиморасчётов.

4. Ведение справочников в ПК “ASIA_Next”.

5. Расчёт с персоналом по оплате труда в ОБУ.


6. Аппаратное обеспечение процесса предпроектного обследования и доступ к системе «1С: Бухгалтерия».

7. Доступ в смежные подразделения.
Результаты обсуждения и решения:

	№
	Вопрос
	Результат обсуждения
	Решения

	1.
	Выгрузка данных из системы «1С: Бухгалтерия»
	1. Получены все виды справочников системы.
2. Получен план счетов из системы.

3. Получены виды расчётов системы.
	Использовать полученные данные для дальнейшего анализа.

	2.
	Выгрузка данных из ПК “ASIA_Next”
	1. Получены все смежные по отношению к отделу бухгалтерского учёта справочники.
2. Получены электронные копии всех документов, поступающих из отдела взаиморасчётов в отдел бухгалтерского учёта.
	1. Сравнить справочники подразделений и выявить возможности оптимизации.
2. Использовать полученные документы для продолжения анализа.

	3.
	Модули ПК “ASIA_Next”, используемые в отделе взаиморасчётов
	1. Выявлены и зафиксированы все используемые в ОВР модули ПК “ASIA_Next”.
2. Выявлены модули смежные по отношению к  ОБУ.
	Дополнить схему возможности взаимодействия программных систем.

	4.
	Ведение справочников в ПК “ASIA_Next”
	1. Модификация части существующих справочников не регламентирована существующим договором с компанией–разработчиком «Эскорт».

2. На существующий момент ведётся полноценная, но параллельная актуализация справочников.

3. Смежные справочники ПК “ASIA_Next” и системы «1С: Бухгалтерия» на текущий момент существенно отличаются друг от друга ввиду отсутствия стандартов заполнения.
	1. Рассмотреть возможность единого ведения смежных справочников в ПК “ASIA_Next” с последующей их интеграцией с КИС “Universal Accounting”.
2. Рассмотреть возможность выработки единых стандартов ведения смежных справочников для всех задействованных подразделений.

	5.
	Расчёт с персоналом по оплате труда в ОБУ
	1. Специфицированы основные бизнес–процессы.
2. Выявлены основные входящие документы.
	1. Дополнить бизнес–модель системы.
2. Дополнить диаграммы описания процессов оказываемых услуг.

	6.
	Аппаратное обеспечение процесса предпроектного обследования и доступ к системе «1С: Бухгалтерия»
	1. Было условлено установить компьютер достаточной — для анализа существующей и тестирования внедряемой системы — мощности в кабинете 206, как только там будут закончены ремонтные работы.
2. До этого же момента было условлено установить на персональном ноутбуке сотрудника разработчиков предоставленную ОС “Windows XP Professional SP2 Eng” и корпоративный антивирус и предоставить на него доступ уровня просмотра к действующей программной системе «1С: Бухгалтерия».
	1. Установить предоставленную ОС.

2. Повторно явиться 11.11.10 в IT–отдел для установки антивируса и решения вопроса подключения.



	7.
	Доступ в смежные подразделения
	1. Для доступа в лётный и технический департамент было решено сделать для сотрудника разработчиков временный двухнедельный пропуск.
2. Была сделана копия паспорта сотрудника и отдана в канцелярию для дальнейшего оформления.
	Явиться в канцелярию 11.11.10 в канцелярию предприятия для получения временного пропуска на территорию смежных подразделений.


Протокол  вёл: В. Мустяца.

Длительность встречи: 09:00 ( 16:00.
Место: ГП АК “Air Moldova”. Финансовый департамент.

Следующая встреча запланирована на:  11.11.2010.
Ответственный исполнитель:  





        Заказчик:

Директор ООО “Unisim(Soft”



  Финансовый директор ГП АК “Air Moldova”
Тухарь П. __________________




  Малека М. _________________
