ПРОТОКОЛ
планерного совещания от 10.12.2010

Присутствовали:


ГП АК “Air Moldova”


финансовый директор
 

М. Малека







экономист лётного департамента
Е. Прутяну

ООО “Unisim(Soft”








В. Мустяца

Цель встречи:

Решение вопроса целесообразности интеграции с системой учёта налёта “ContAir”.
Обсуждаемые вопросы: 

1. Спецификация учёта налёта на предприятии.

2. Связанные программные системы.


3. Возможности и условия интеграции.

Результаты обсуждения и решения:
	№
	Вопрос
	Результат обсуждения
	Решения

	1.
	Спецификация учёта налёта на предприятии
	1. Учёт налёта ведётся как для лётного состава, так и для воздушных судов.
2. Параметры учёта помимо общего времени налёта, такие как налёт в ночное время суток, налёт на высотах более 270 и более 350 метров, ведётся для тех категорий сотрудников, к расчёту заработной платы которых применяются специализированные коэффициенты.
3. Полученная информация впоследствии используется для занесения в лётные книжки штурманов и механиков. Кроме того, она может использоваться для контроля вносимых пилотами в их лётные книжки данных.
	Актуализировать отчёт об обследовании.

	2.
	Связанные программные системы
	На предприятии используется система учёта налёта “AirFace”, использующая СУБД MS SQL Server совместно с программой “ContAir”.

	Актуализировать схему взаимодействия программных систем.

	3.
	Возможности и условия интеграции
	1.  Вносимые в программу данные в полной мере необходимы ОБУ.
2. Реализация функциональности программы не составляет серьёзных трудозатрат.

3. Интеграция разнородных СУБД “MS SQL Server” и “Oracle” осуществима, но достаточно трудозатратна.


	1. Разработать и внедрить дополнительный модуль учёта налёта в рамках КИС “Universal Accounting”.
2. Интегрировать модуль с системой “AirFace”.

3. Скорректировать отчёт об обследовании в соответствии с договорённостью.

3. Скорректировать график работ по внедрению в соответствии с договорённостью.


Протокол  вёл: В. Мустяца.
Длительность встречи: 16:05 ( 16:35.
Место: ГП АК “Air Moldova”. Финансовый департамент.
Следующая встреча запланирована на:  14.12.2010.

Ответственный исполнитель:  





         Заказчик:

Директор ООО “Unisim-Soft”




  Финансовый директор ГП АК “Air Moldova”
Тухарь П. __________________




  Малека М. _________________
