ПРОТОКОЛ

планерного совещания от 11.11.2010

Присутствовали:


ГП АК “Air Moldova”

глава IT–департамента


В. Бурковский






системный администратор


А. Трубников






экономист лётного департамента

Е. Прутяну






глава технического департамента

С. Тофан






зам. главы технического департамента
В. Лунгу






глава отдела обеспечения производства
Н. Богатырь







инженер по логистике


С. Ватаман

















ООО “Unisim(Soft”








В. Мустяца
Цель встречи:


Продолжение процесса предпроектного обследования. Посещение лётного и технического департаментов.
Обсуждаемые вопросы:


1. Аппаратное и программное обеспечение доступа к системе «1С: Предприятие».

2. Текущая степень автоматизации учёта налёта.

3. Текущая система учёта затрат человекочасов в техническом департаменте.

4. Ведение учёта ТМЦ в техническом департаменте.

5. Спецификации используемого ПК “ASIA_Next”.
Результаты обсуждения и решения:

	№
	Вопрос
	Результат обсуждения
	Решения

	1.
	Аппаратное и программное обеспечение доступа к системе «1С:Предприятие»
	1. В рамках сети предприятия предоставлен терминальный доступ с правами просмотра к системе «1С: Предприятие» и полноценный доступ к сети Интернет.
2. В предоставленном кабинете протянут сетевой кабель. 
	Дополнительно запросить доступ к корпоративному сайту предприятия.

	2.
	Текущая степень автоматизации учёта налёта
	1. Специфицирован бизнес–процесс учёта.
2. Сделаны снимки экрана используемого на текущий момент программного приложения “ContAir”.

3. Выяснено, что данные из “ContAir” используются в смежных службах.
4. Получена копия лётного задания и сделаны необходимые пометки.


	1. Дополнить бизнес–модель системы.
2. Проанализировать полученные материалы в совокупности с данными отдела взаиморасчётов и бухгалтерского учёта.

	3.
	Текущая система учёта затрат человекочасов в техническом департаменте
	1. На данный момент учёт затрачиваемых человекочасов ведётся в основном лишь с целью планирования ремонтных работ.
2. Лишь небольшая часть учёта предназначена для выставления счетов сторонним авиакомпаниям.
3. Процесс учёта никак не автоматизирован.
	Проанализировать возможность интеграции учёта затрат человекочасов во внедряемую систему.

	4.
	Ведение учёта ТМЦ в техническом департаменте
	1. Существующий уровень бумажного документооборота между техническим департаментом и отделом бухгалтерского учёта представляется избыточным.
2. Автоматизированный складской учёт, отражающий приход и расход, в рамках ПК “OASES” ведётся лишь около двух месяцев, количество и подготовка специалистов ещё не достигла уровня готовности к интеграции.
3. Получены копии декларации и приходного ордера, участвующих в процессе взаимодействия с отделом бухгалтерского учёта.
	1. Проанализировать возможность максимальной замены бумажного документооборота электронным.
2. Проанализировать полученные документы в совокупности с материалами отдела бухгалтерского учёта.

	5.
	Спецификации используемого ПК “ASIA_Next”
	1. На текущий момент в рамках работы технического департамента используются все модули ПК “ASIA_Next”, за исключением модуля обработки счетов (данный модуль отключён).
2. Возможность экспорта данных поставлена под сомнение, ввиду определённых контрактных обязательств.

3. Импорт данных из ПК — беспрепятственный, с поддержкой всех необходимых форматов.

4. Техническим представителем компании–разработчика “Commsoft” в приватной беседе была подтверждена возможность интеграции систем и приведены успешные примеры.

5. Существует возможность получения —через администратора системы предприятия — специализированных консультации по возникающим вопросам с техническим представителем компании–разработчика.
	1. Дополнить схему взаимодействия программных систем.

2. Запросить снимки экрана основных модулей программного комплекса.

3. Проанализировать возможные пути интеграции систем.




Протокол  вёл: В. Мустяца.

Длительность встречи: 09:00 ( 16:30.
Место: ГП АК “Air Moldova”.
Следующая встреча запланирована на:  12.11.2010.
Ответственный исполнитель:  





        Заказчик:

Директор ООО “Unisim(Soft”



  Финансовый директор ГП АК “Air Moldova”
Тухарь П. __________________




  Малека М. _________________
