ПРОТОКОЛ
планерного совещания от 12.10.2010

Присутствовали:

ГП АК “Air Moldova”

программист отдела бухгалтерии 

Ю. Бондарь

ООО “Unisim(Soft”








П. Тухарь












В. Мустяца
Цель встречи:

Уточнение состава и сложности проекта.
Обсуждаемые вопросы:


1. Предыдущие попытки перехода на прочие АИС.

2. Выявление возможности сотрудничества и доступной документации.
Результаты обсуждения и решения:
	№
	Вопрос
	Результат обсуждения
	Решения

	1.
	Предыдущие попытки перехода на прочие АИС
	1) Некая компания под руководством экс–заместителя финансового директора С. Мажеру предпринимала попытку перехода на АИС 1С версии 8, начав работу с модуля «Зарплата», и потерпела неудачу.
2) Программист отдела бухгалтерии Ю. Бондарь выдвигал предложение по переходу с текущей использующейся АИС 1С версии 7.7 на версию 8 — с переносом имеющейся функциональности и добавлением дополнительных возможностей версии 8, однако предложение было отвергнуто в пользу КИС “Universal Accounting”.
	Дополнение раздела «Общие сведения» технического задания.

	2.
	Выявление возможности сотрудничества и доступной документации
	Юрий выразил готовность сотрудничать лишь на уровне импорта/экспорта необходимых документов.

	Запросить общесводный отчёт по документам бухгалтерии. (Отчёт был получен).


Протокол  вёл: В. Мустяца.
Длительность встречи: 15:30 ( 18:30.
Место: ГП АК “Air Moldova”. Финансовый департамент. Отдел бухгалтерского учёта.
Следующая встреча запланирована на:  15.10.2010.
Ответственный исполнитель:  





        Заказчик:

Директор ООО “Unisim-Soft”




   Финансовый директор ГП АК “Air Moldova”
Тухарь П. __________________




  Малека М. _________________
