ПРОТОКОЛ

планерного совещания от 22.10.2010

Присутствовали:


ГП АК “Air Moldova”



финансовый директор

М. Малека








главный бухгалтер 

С. Гайда

ООО “Unisim(Soft”








П. Тухарь













В. Мустяца

Цель встречи:


Обсуждение методологии и сроков проекта.
Обсуждаемые вопросы:


1. Постоянный представитель заказчика.

2. Возможные сроки внедрения.


3. Справочники.


4. Модуль страхования.


5. Интеграция со смежными системами.
Результаты обсуждения и решения:

	№
	Вопрос
	Результат обсуждения
	Решения

	1.
	Постоянный представитель заказчика
	Представитель необходим, как контактное лицо и для осуществления поддержки программы на последующем этапе эксплуатации. Основное требование — знакомство со специфическими элементами деятельности.
	Дополнительно переговорить с программистом отдела Ю. Бондарем на тему дальнейшего сотрудничества.

	2.
	Методология и возможные сроки внедрения
	Главным бухгалтером была предложена помодульная методология со следующей последовательностью внедрения:

1) учёт банковских операций: до 1 января 2011 года;

2) учёт кассовых  операций и расчёт с подотчётными лицами: до 1 января 2011 года;

3) расчёт с поставщиками и подрядчиками — резидентами и нерезидентами: до 1 января 2011 года;

4) учёт материальных ценностей: первый квартал 2011 года;

5) учёт доходов и расчёты с арендаторами: до 1 января 2012 года;

6) расчёт с персоналом по оплате труда: до 1 января 2012 года.
	1) Одно из основных требований:  не вовлекать в процесс тестирования людей, задействованных в формировании годового отчёта.

2) Рассмотреть возможность изменения методологии.

3) Апробировать подход помодульного обследования, начав  с наиболее приоритетных направлений.


	3.
	Справочники
	1) Способ заведения справочников — выгрузка из 1С и загрузка в “Universal Accounting”.
2) Необходима унификация и актуализация текущих справочников 1С.
3)  Необходима унификация со смежными ПК: “ASIA_Next” и “OASES”.
4) Существует проблема с внесением иностранных товаров (главным образом — запчастей), поскольку, согласно законодательству, каждый товар должен заноситься на языке платёжного поручения.
	1) Проанализировать возможности унификации и актуализации справочников посредством промежуточной выгрузки.
2) Проанализировать возможность загрузки справочника контрагентов в ПК “ASIA”.

3) Проанализировать возможность работы с ТМЦ по государственному классификатору наряду с использованием текущих кодов.

	4.
	Модуль страхования
	1) В “Universal Accounting” такого модуля на данный момент нет.
2) В 1С уже отработан механизм учёта, за исключением правильного разделения времени — не по месяцам, а по дням.
	1) В перспективе — составить техническое задание на модуль с внесением необходимых поправок.

2) Учесть интересы сотрудников смежных подразделений.

	5.
	Интеграция со смежными системами
	1) Обучение сотрудников технического департамента ещё не инициировано.

2) Серьёзного обследования системы “ASIA_Next” ещё не проводилось.
	1) Решить вопрос с обучением в самое ближайшее время.

2) Провести обследование отдела взаиморасчётов в ближайшем периоде.


Протокол  вёл: В. Мустяца.

Длительность встречи: 15:00 ( 16:30.
Место: ГП АК “Air Moldova”. Финансовый департамент.

Следующая встреча запланирована на:  25.10.2010.
Ответственный исполнитель:  





        Заказчик:

Директор ООО “Unisim-Soft”




  Финансовый директор ГП АК “Air Moldova”
Тухарь П. __________________




  Малека М. _________________
