ПРОТОКОЛ

планерного совещания от 27.10.2010

Присутствовали:


ГП АК “Air Moldova”



экономист
 

Л. Бикеева
экономист


Е. Стрымбу
экономист


Л. Цугуй
экономист


В. Бондаренко


ООО “Unisim(Soft”








В. Мустяца
Цель встречи:


Обследование приоритетных направлений. Выявление спецификаций учёта кассовых и складских операций, расчётов с поставщиками, подрядчиками и подотчётными лицами.
Обсуждаемые вопросы:


1. Формирование авансового отчёта.

2. Списание спецодежды.

3. Оплата и учёт закупаемых деталей.

4. Оплата и учёт получаемых услуг.

5. Оприходование и списание закупаемых деталей.
Результаты обсуждения и решения:

	№
	Вопрос
	Результат обсуждения
	Решения

	1.
	Формирование авансового отчёта
	1) Выявлена общая специфика движения информационных потоков.

1) Выявлена специфика опциональности формирования авансового отчёта и  бухгалтерской справки. 
3) Выявлен ряд ошибок формы ввода.
	1) Дополнить общую схему движения информационных потоков.

2) Дополнить функциональную модель системы.
3) Дополнить требования к бизнес–функциям.

4) Приложить полученный снимок экрана.

	2.
	Списание спецодежды
	1) Выявлена спецификация списания МБП: обычного списания спецодежды и списания спецодежды с истекшим сроком годности.
2) Выявлены многочисленные пробелы в данных о списанных МБП.
	1) Дополнить функциональную модель системы.
2) Дополнить требования к бизнес–функциям.

3) Приложить полученные снимки экрана и документацию.

	3.
	Оплата и учёт закупаемых деталей
	1) Выявлена общая схема движения информационных потоков.
2) Выявлены критические участки взаимодействия.

3) Специфицирована обработка кредит–нот.
	1) Дополнить общую схему движения информационных потоков.

2) Дополнить функциональную модель системы.

3) Дополнить требования к бизнес–функциям.

	4.
	Оплата и учёт получаемых услуг
	1) Выявлена общая схема движения информационных потоков.
2) Специфицирована обработка претензий.

3) Специфицирован процесс взаимодействия с отделом взаиморасчётов в рамках обработки платёжных поручений.

4) Выявлена необходимость формирования актов сверки.
	1) Дополнить общую схему движения информационных потоков.

2) Дополнить функциональную модель системы.

3) Дополнить требования к бизнес–функциям.

4) Приложить полученный снимок экрана.

	5.
	Оприходование и списание закупаемых деталей
	1) Выявлена общая схема движения информационных потоков.

2) Специфицирован процесс взаимодействия с техническим департаментом в рамках оприходования и списания деталей.
3) Выявлены участки для возможной дополнительной автоматизации.
	1) Дополнить общую схему движения информационных потоков.

2) Дополнить функциональную модель системы.

3) Дополнить требования к бизнес–функциям.

4) Приложить полученные снимки экрана и документацию.


Протокол  вёл: В. Мустяца.

Длительность встречи: 10:00 ( 16:30.
Место: ГП АК “Air Moldova”. Финансовый департамент. Отдел бухгалтерского учёта.
Следующая встреча запланирована на:  2.11.2010.
Ответственный исполнитель:  





        Заказчик:

Директор ООО “Unisim-Soft”




  Финансовый директор ГП АК “Air Moldova”
Тухарь П. __________________




  Малека М. _________________
