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	Протокол статус–митинга по проекту 

«Автоматизация БУУ ГП АК “Air Moldova”»

	Повестка статус–митинга:

1. Предложение по оптимизации номенклатурных классификаторов.
2. Спецификация требований к функциональности модуля по «неснижаемым запасам».
3. Системные отчёты, необходимые в рамках административного департамента.
4. Аппаратное и программное обеспечение автоматизируемых рабочих мест.
	Дата и время:

20.04.2011
09:30
	Руководитель проекта со стороны

“Unisim-Soft”:

Тухарь П.


	
	Длительность статус–митинга:

2 часа
	Руководитель проекта со стороны

“Air Moldova”:

Малека М.

	Номер:

23
	Версия:

2
	Статус:

Согласован по умолчанию
	Подготовил:

Мустяца В.


	
	

	На статус–митинге присутствовали:

Со стороны “Unisim-Soft”: 
Мустяца В.
Со стороны “Air Moldova”: 
Садова Э., Киреев В., Дьякону А., Дрозда Л.


	1. По вопросу «Предложение по оптимизации номенклатурных классификаторов»:
Принять к сведению:
1.1. Сторонами были выявлены следующие зоны ответственности и степени готовности к оптимизации:
1.1.1.  Склад №1: форменное обмундирование и химическая продукция. Ответственное лицо (ОЛ): Э. Садова. Предложение по оптимизации готово и доступно по ссылке.
1.1.2. Склад №2: стройматериалы, биротика, металлы, краски. ОЛ: В. Киреев. Задача по оптимизации разъяснена в ходе статус–митинга.
1.1.3. Склад №3: горюче-смазочные материалы. ОЛ: А. Дьякону. Установлено отсутствие необходимости в оптимизации классификаторов.
1.1.4. Склад №10: винная продукция. ОЛ: Л. Дрозда. Установлено отсутствие необходимости в оптимизации классификаторов.
1.2. Исполнителем были получены файлы с классификаторами материалов и МБП, а также файл с предложением по оптимизации для склада №1.
1.3. Исполнителем всем заинтересованным лицам были разосланы электронные письма с приложенными файлами полученных классификаторов и примером предложения по оптимизации в виде документа по складу №1. В письме даны инструкции по формированию собственных предложений.
Принятые решения:
1.4. Заказчику сформировать и представить на рассмотрение Исполнителю предложения по оптимизации номенклатурных классификаторов в срок не позднее 27.04.11.

Ответственный: В. Киреев
2. По вопросу «Спецификация требований к функциональности модуля по “неснижаемым запасам”»:

Принять к сведению:
2.1. Заказчик поставил Исполнителя в известность о том, что каждый из складов обладает своим уникальным набором «неснижаемых запасов» — фиксированным набором ТМЦ, ежемесячно закупаемым Заказчиком для внутренних нужд.
2.2. Исполнителем ответственным сотрудникам Заказчика были разосланы электронные письма с описанием необходимости составления перечней «неснижаемых запасов» по своим складам.
Принятые решения:
2.3. Заказчику представить Исполнителю перечни «неснижаемых запасов» по каждому из складов в срок не позднее 29.04.11.

Ответственные: Э. Садова, В. Киреев, А. Дьякону, Л. Дрозда.

3. По вопросу «Системные отчёты, необходимые в рамках административного департамента»:

Принять к сведению:

3.1. Ответственные сотрудники Заказчика Э. Садова, В. Киреев и А. Дьякону сообщили стороне Исполнителя о том, что на настоящий момент не получают из системы никаких отчётов. Необходимые оборотно–сальдовые ведомости предоставляются им бухгалтерией.
3.2. Ответственный сотрудник Заказчика Л. Дрозда сообщила стороне Исполнителя о том, что на настоящий момент использует следующие системные отчёты:
3.2.1. Наличие ТМЦ — снимок экрана формы ввода и печатной формы отчёта доступны по соответствующим ссылкам.
3.2.2. МБП в эксплуатации — снимок экрана формы ввода и печатной формы отчёта доступны по соответствующим ссылкам.
4. По вопросу: «Аппаратное и программное обеспечение автоматизируемых рабочих мест»:
Принять к сведению:
4.1. В ходе проведения интервью специалистом Исполнителя было выявлено крайне низкое быстродействие программной среды — несовместимое с требованиями внедряемой КИС — на рабочих местах сотрудников, находящихся в области автоматизации.
Принятые решения:
4.2. Исполнителю дополнительно поставить в известность руководство Заказчика о необходимости доведения уровня программных и аппаратных средств рабочих мест Заказчика до требуемого для нормального функционирования внедряемой КИС.
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