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	Протокол статус–митинга по проекту 

«Автоматизация БУУ ГП АК “Air Moldova”»

	Повестка статус–митинга:

1. Презентация доработанного программного прототипа модуля обработки заявок на ТМЦ.
2. Спецификация центров затрат по ТМЦ.
3. Формирование перечня сотрудников.
	Дата и время:

22.04.2011
10:30
	Руководитель проекта со стороны

“Unisim-Soft”:

П. Тухарь


	
	Длительность статус–митинга:

1 час 30 минут
	Руководитель проекта со стороны

“Air Moldova”:

М. Малека

	Номер:

24
	Версия:

2
	Статус:

Согласован по умолчанию
	Подготовил:

В. Мустяца

	
	

	На статус–митинге присутствовали:

Со стороны “Unisim-Soft”: 
В. Мустяца
Со стороны “Air Moldova”: 
А. Дьякону, Л. Дрозда, С. Тобенко, Н. Мунтяну

	1. По вопросу «Презентация доработанного программного прототипа модуля обработки заявок на ТМЦ»:
Принять к сведению:
1.1. Исполнителем ответственным сотрудникам Заказчика был продемонстрирован доработанный программный прототип модуля КИС “Universal Accounting” по обработке заявок на ТМЦ. Презентация проходила в режиме удалённого доступа к терминальному серверу Исполнителя с рабочей станции Заказчика под созданными учётными записями ответственных сотрудников Заказчика.
1.2. В ходе проведения презентации Исполнителем был сформирован следующий список дополнительных замечаний Заказчика к функционированию модуля:

1.2.1. При выборе в форме авторизации русского языка интерфейса, войдя в программу, пользователь получает отображение на румынском (флаг переключения языков интерфейса при этом также установлен на позиции “Romana”).

1.2.2. Имя пользователя в системе (статус–панель загрузки, заголовок окна) отображается с заглавной буквы (первая буква имени) — желательно, чтобы и вторая буква имени пользователя (первая буква фамилии) также была заглавной (либо обе строчные, что было бы более гибким решением).
1.2.3. Документ «Формирование заявки на ТМЦ» желательно переименовать в «Заявка на ТМЦ», дабы указание действия в названии не вводило пользователя в заблуждение на более поздних этапах жизненного цикла документа.
1.2.4. В документе «Формирование заявки на ТМЦ» поле «Деп. потребитель» необходимо переименовать в «Подразделение» и в последующем устанавливать его значение автоматически путём конкатенации значений атрибутов «Департамент» и «Отдел», соответствующим  сотруднику, указанному в поле «МОЛ». При этом возможность установки значения вручную должна сохраниться.
1.2.5. Для нередактируемых полей «№ Док. заявки на выдачу», «Кол-во для выдачи», «№ Док. заявки на закупку», «Кол-во для закупки» необходимо установить неактивное состояние (обеспечить невозможность установки фокуса ввода), дабы полностью исключить возможность попытки их заполнить.

1.2.6. В печатную форму «Формирование заявки на ТМЦ» по-прежнему необходимо добавить табельный номер рядом с ФИО отправителя и получателя.
1.2.7. В таблицу формы ввода документа «Формирование заявки на ТМЦ» по-прежнему необходимо добавить поле «Единица измерения» для указываемых ТМЦ.

1.3. В ходе опроса ответственных сотрудников Заказчика Исполнителем были выяснены предпочтительные языки программного интерфейса для каждого из них, что послужило основанием для актуализации артефакта «Учётные данные сотрудников», куда были добавлены сведения о языке интерфейса по умолчанию для каждого ответственного сотрудника.
Принятые решения:
1.4. Исполнителю доработать программный прототип модуля обработки заявок на ТМЦ согласно замечаниям Заказчика (пункты 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7) в срок не позднее 29.04.11.
Ответственный: С. Беленкис.
1.5. Исполнителю настроить языки программного интерфейса по умолчанию для каждого ответственного сотрудника Заказчика (пункт 1.3) в срок не позднее 29.04.11.

Ответственный: С. Беленкис.
1.6. Исполнителю продемонстрировать все доработки ответственным сотрудникам Заказчика в срок не позднее 29.04.11.

Ответственный: В. Мустяца.
2. По вопросу «Спецификация центров затрат по ТМЦ»:

Принять к сведению:

2.1. В ходе интервьюирования ответственных сотрудников Заказчика Исполнителем было выяснено, что в текущей АИС для указания центра затрат при формировании заявки на ТМЦ используется многоуровневый классификатор. Центры затрат сгруппированы следующим образом:
2.1.1. Департаменты ТМЦ — подразделения, на нужды которых запрашиваются ТМЦ; могут не совпадать с подразделением, к которому относится запрашивающее ТМЦ МОЛ (указывается в поле «Деп. потребитель», см. пункт 1.2.4).
2.1.2. Здания и сооружения — строительные объекты, на возведение и ремонт которых запрашиваются ТМЦ.
2.1.3. Автотранспорт — автомобили и приборы, на которые выдаются горюче–смазочные материалы.
2.1.4. Прочие центры затрат, включая экономических агентов, страны и населённые пункты, а также некаталогизированные записи, логически относящиеся к одной из первых двух групп.

2.1.5. В планах руководства Заказчика ввести ещё одну группу: Воздушные суда, необходимую для специализированного учёта ТМЦ, идущего на эксплуатацию и обслуживание самолётов компании.
Принятые решения:

2.2. Ответственным сотрудникам Заказчика подготовить по своим участкам и представить Исполнителю на рассмотрение предложения по актуализации и оптимизации классификатора центров затрат на ТМЦ в срок не позднее 29.04.11.
Ответственные: Л. Дрозда, А. Дьякону, Э. Садова, В. Киреев.
2.3. Сторонам согласовать детали и определить ответственных по формированию и интеграции в справочник центров затрат подсправочника воздушных судов в срок не позднее 29.04.11.

Ответственные: В. Мустяца.
3. По вопросу «Формирование перечня сотрудников»:
Принять к сведению:

3.1. Сторонами была произведена выгрузка перечня сотрудников с табельными номерами и кодами подразделений из текущей АИС. Дополнительно к выгрузке — для возможности отслеживания названий по идентификаторам — был сделан снимок экрана классификатора подразделений.
3.2. Выгрузка вместе со снимком были переданы ответственному сотруднику отдела человеческих ресурсов Заказчика для формирования актуального и полного перечня сотрудников.

Принятые решения:
3.3. Заказчику проверить и дополнить точными сведениями по принадлежности к определённым департаментам и отделам перечень сотрудников компании в срок не позднее 28.04.11.
Ответственный: Н. Мунтяну.
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