ПРОТОКОЛ
планерного совещания от 29.06.2010

Присутствовали:

          SRL  «Pegas»:
                                                                                              П. Беспалюк











           Ю. Беспалюк
ООО «Unisim-Soft»:                                                                                                П. Тухарь
                                                                                                                                  Д. Тимохина
План встречи: Ознакомление с деятельностью компании «Pegas». Определение целей и задач автоматизации.
Обсуждаемые  вопросы:
	№
	Обсуждаемые вопросы
	Итоги

	1
	Текущие задачи  компании «Pegas»
	Уход  от «ручного» ввода данных (ввиду большого количества допускаемых людьми ошибок) –  вследствие чего было принято следующее:

1. Перевод всего (!) ассортимента на «штучную» продукцию

2. Оснащение экспедиторов «сканерами»  
3. Закупка оборудования, выдающего этикетки  на задаваемый объем продукции

	2
	Первостепенные задачи автоматизации
	На данном этапе для компании «Pegas» первостепенна автоматизация следующих процессов:
· Упаковки

· Продажи

· Сбора заявок  

	3
	Требования к автоматизированной управленческой системе
	1. Простота

2. Эффективность

	3
	Производственно-техническое оборудование
	Было выявлено, что оборудование одного технологического процесса было поставлено разными производителями, и как следствие, установленное программное обеспечение – разное. В случае отсутствия автоматизированного централизованного сбора данных в необходимом формате, реализация управленческого учета усложняется

	4
	Необходимость получения  документированной информации
	1. Органиграмма компании

2. Описание процессов планирования 
3. Ежедневные сменные задания

4. Ассортимент и количество продукции

5. Планы постройки производственных помещений, с указанием точки узла (сервера)

	5
	Определение дальнейшего плана работ
	1. Определить производственный цикл работ по каждой группе товаров.
2. Встреча с румынскими программистами для выяснения вопросов по установленному софту на производственно-техническом оборудовании.


Протокол  вела: Тимохина Д.
Длительность встречи: 13.00 – 16.20
Следующая встреча запланирована на:  /07/2010
Место: SRL  «Pegas»

Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Исполнителя – Тухарь П.
Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Заказчика – П. Беспалюк
Ответственный исполнитель:  


                                   Заказчик:

Директор ООО  «Unisim-Soft»


                                   Директор    SRL  «Pegas»
 Тухарь П. _____________


                                               П. Беспалюк________________
