ПРОТОКОЛ
планерного совещания от 07.10.2010

Присутствовали:
                     SRL  «Pegas»:
                                                                                              Марченко А.В.













Г. В













Евдокия













Лариса 
ООО «Unisim-Soft»:                                                                                             Д. Тимохина
Цель встречи: Определение плана дальнейших действий.
Обсуждаемые  вопросы:
1. Взаимодействие с компанией RBC
	№
	Обсуждаемые вопросы

	Итоги
	Ответственные лица

	1
	Выгрузка данных с технологического оборудования
	Обеспечить выгрузку данных в 1С
	RBC 

	2
	Взаимодействие с компанией RBC
	Организацией взаимодействия и определением необходимых доработок будет заниматься ООО «Unisim-Soft»
	«Unisim-Soft»



2. Производственный процесс
	№
	Обсуждаемые вопросы

	Итоги

	1
	Участок приема и контроля сырья
	Начиная с данного участка необходимо ввести автоматизированный учет сырья в разрезе партий.

	2
	Участок разделки и сортировки
	1. Данный участок является первостепенным объектом автоматизации на данном этапе.

2. Помимо указанных в предпроектном обследовании взешиваний на данном участке, необходимо учесть взвешивание отходов (костей). (см. Отчет обследовании, общая схема процесса производства).
3. В перспективе рассматривается внедрение на данном этапе процесса  работы по заданиям.

	3
	Взвешивание на других участках процесса производства
	1. Взвешивание на участке «Производство» маринованной продукции должно осуществляться после процесса мариновки
2. Необходимость взвешивания  перед каждым процессом  на участке «Производство» - под вопросом.


3. Утверждение документов
	№
	Обсуждаемые вопросы

	Итоги

	1
	Утверждение отчета об обследовании
	Было получено согласие на утверждение отчета об обследовании.


Протокол  вела: Тимохина Д.
Длительность встречи: 15.00 – 17.20
Следующатая встреча запланирована на:  /10/2010
Место: SRL  «Pegas»

Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Исполнителя – Тухарь П.
Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Заказчика – П. Беспалюк
Ответственный исполнитель:  


                                   Заказчик:

Директор ООО  «Unisim-Soft»


                                   Директор    SRL  «Pegas»
 Тухарь П. _____________


                                               П. Беспалюк________________
