ПРОТОКОЛ
планерного совещания от 01.11.2010
Присутствовали:                      

ООО «Unisim-Soft»:                                                                                             
П. Тухарь 

Д. Тимохина
Цель  встречи: Обсуждение процессов приема сырья, обвалки/жиловки, заказов поставщикам.
Обсуждаемые  вопросы:
1. Первостепенные участки автоматизации
	№
	Обсуждаемые вопросы

	Решения

	1
	Были рассмотрены следующие основные бизнес-процессы:

1. Прием сырья
2. Заказы поставщикам

3. Разделка и сортировка
	На данном этапе рассматривать детально бизнес-процессы будем в следующей последовательности:
1. Заказы поставщикам
2. Прием сырья
3. Разделка и сортировка

	2
	Процессы  приема и сортировки мясной продукции
	Данные процессы необходимо рассматривать в разрезе партий

	3
	Заказы поставщикам
	При рассмотрении данного процесса, необходимо более детально рассмотреть тот факт, что часть мясной продукции берется на экспериментальное производство.

	3
	Документооборот
	Необходимо составить перечень документов вышеуказанных процессов, а также ТЗ на каждый документ.


Протокол  вела: Тимохина Д.
Длительность встречи: 11.20 – 12.45
Следующатая встреча запланирована на:  /11/2010
Место: ООО «Unisim-Soft»
Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Исполнителя – Тухарь П.
Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Заказчика – П. Беспалюк
Ответственный исполнитель:  


                                   Заказчик:

Директор ООО  «Unisim-Soft»


                                   Директор    SRL  «Pegas»
 Тухарь П. _____________


                                               П. Беспалюк________________
