ПРОТОКОЛ
планерного совещания от 16.03.2011
Присутствовали:
                       «Pegas» SRL:
                                                                                              Ю. Беспалюк                               












            А. Марченко
«Unisim-Soft» SRL:                                                                                             
П. Тухарь 

Д. Тимохина
Цель встречи: Обсуждение сертификатов качества, макета информационной системы участка «Прием мясного сырья».
Обсуждаемые  вопросы:
1. Проблема выписки сертификата качества на готовую продукцию
2. Представление макета модели информационной системы участка «Прием мясного сырья»

1. Проблема выписки сертификата качества на готовую продукцию

	№
	Предлагаемые решения
	Комментарии
	Итог

	1
	На этикетке сохраняется дата производства. Клиентам выдается общий сертификат на всю произведенную продукцию согласно датам производства. 
	Данное решение поможет разрешить проблему максимально просто и с минимальными затратами, учитывая тот факт, что ежедневно ветеринар выписывает общий сертификат на готовую продукцию. Однако данное решение может быть применено лишь в краткосрочной перспективе, так как оно не является абсолютно достоверным и прозрачным.
	1. Необходимо изучить согласно постановлению законодательства, что должен включать в себя сертификат качества.

2. Предложения по решению данной задачи подлежат дальнейшему рассмотрению со стороны руководства «Pegas» SRL

	2
	Полная автоматизация всего производственного цикла 
	Это дорогостоящее решение в финансовых и временных измерителях, однако, именно такое решение поможет комплексно подойти к решению данной проблемы (и не только этой), обеспечить достоверность и отслеживаемость информации.  
	

	3
	Доработка 1С, которая позволит правильно выписывать сертификаты в разрезе каждого клиента. 
	Данное решение верно – но лишь частично, ввиду того, что, во-первых, оно не оперативно, а во-вторых, без автоматизированного учета на предшествующих участках – оно не обеспечит достоверность выводимой информации.
	Руководство Пегаса склоняется больше к этому решению (на момент обсуждения).


2. Представление макета модели информационной системы участка «Прием мясного сырья»
	№
	Обсуждаемые вопросы
	Итог

	1
	Заказчику был представлен макет модели информационной системы участка «Прием мясного сырья»
	Заказчик одобрил модель (в устной форме). Таким образом, требуется со стороны Заказчика:

1. Подобрать и закупить необходимое оборудование

2. Обеспечить его монтаж, подключение к весам и серверу БД.

Со стороны Исполнителя:

1. Составить смету на разрабатываемое ПО

2. Начать разработку ПО


Протокол  вела: Тимохина Д.
Длительность встречи: 17.05 – 17.50
Следующатая встреча запланирована на:  /03/2011
Место: SRL  «Pegas»

Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Исполнителя – П. Тухарь 
Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Заказчика – П. Беспалюк
Ответственный исполнитель:  


                                   Заказчик:

Директор ООО  «Unisim-Soft»


                                   Директор    SRL  «Pegas»
 П. Тухарь_____________


                                               П. Беспалюк________________
